GANZE 2

2.1 Sollkonzept

Am Ende des Projekts soll eine Wlan-Verwaltung entstehen die von Lehrern und Admins benutzt werden kann.
Lehrer können Schüler, in ihnen zugewiesenen Klassen, verwalten und ggf. der gesammten Klasse das Wlan sperren. Sowie neue Schüler für Klassen erstellen.
Den Schülern kann individuell das Wlan entzogen/bewilligt werden.

Administratoren können wie Lehrer agieren, und haben noch zusätzlich die Berechtigung Klassen sowie Lehrer zu erstellen.

2.2
Ablaufplanung Software-Entwicklungsmodell

Wir haben uns für das Wasserfallmodell entschieden, da die Anforderungen an das Projekt klar struktoriert sind und das Projekt in seinem Umfang eher durch die Planung von Agilen Iterationen verzögert werden würde.

Deswegen werden wir den kompletten Ablauf nach dem Wasserfall-Modell vollziehen.

In der Anforderungsanalyse werden wir die vom Kunden gewünchte Funktionen sammel und für die spätere entwicklung aufbereiten.

Danach Entwerfen wir anhand der Anforderungen einen Bauplan fürs Programm. Objekt- und Datenbankdiagramme sowie Wireframes werden erstellt.

In der Implementierung erstellen wir das Programm mit C# und Windows Forms unter verwendung der im Entwurf erstellten Diagramme.

Am Ende testen wir das Programm auf Richtig- und Vollständigkeit.
Mehr dazu unter 2.7.

Nach der Prüfung übergeben wir dem Kunden das Programm und geben ggf. eine Schulung.

Eine Weiterentwicklung ist nicht geplant.

2.3
Ressourcenplanung

Unsere 2 Entwickler benötigen jeweils einen PC mit dem die C# IDE von Microsoft, Visual Studio, verwendbar ist.
Desweiteren musse eine SQL-Datenbank vorhanden sein.

2.5
Projektkosten:

Das Projekt geht über 70h und benötigt nur Junioren für die Entwicklung .
Der Stundenlohn beträgt für unsere Rechnung 25€ (dabei sind Arbeitssplatzkosten sowie Lizenzen eingerechnet). In der Projektkostenplanung sind aber auch Senior Entwickler, die eine beratende Rolle einnehmen, vorhanden die mit 50€ auf der Rechnung erscheinen.

[Projektkostentabelle hier einfügen]

2.6

Kapitalrückflussrechnung

Alte Szenarien:
- Schüler fürs Wlan freischalten	: 10min
- Schüler fürs Wlan sperren	: 10min

Nach Weep:
Initialer aufbau	: 1h
Initiale Schulung	: 1h
Schüler fürs Wlan freischalten	: 1min
Schüler fürs Wlan sperren	: 1min

Kosten für Lehrpersonal im Jahr : 60000€ (vom Kunden gegeben)

Errechnung des Stundenlohns:

60000€/12M/4.3w*/40h*1.3 = 37.80€/h

Bei geschätzten 30 Schülern werden nun 30min anstatt insgesammt 300min pro Klasse benötigt, das wäre bei ungefähr 50 Klassen eine Zeitersparniss von 225h alleine bei der Registrierung.

Wir gehen desweiteren davon aus das jeder Schüler mindestens einmal gesperrt wird, das wären bei 1500 Schüler und eine Ersparniss von 9min insgesammt 225h aus.

Jede Woche werden 2 Klausuren geschrieben welche dem Administrator gemeldet werden müssten, Zeitersparniss von 18min pro Woche bei 40 Schulwochen, also 12h im Jahr.

462 – Initialer Aufbau – Schulung = 460h

460h Arbetszeit im Jahr Kosten dem Staat 17388 €.

Amortitationsrechnung:

1925/17388 = 0,11

Somit rechnet sich das Programm schon innerhalb von 2 Monaten.

2.7 QA

Da das Programm am Ende den Lehrern/Administratoren übergeben wird werden wir die Software durch einen Test-User testen lassen.
Dieser wird typische Arbeitsfolgen im Programm verrichten und dabei Fehler notieren.

Desweiteren werden wir destruktive Testmethoden ausprobieren um die Stabilität der Software zu garantieren. Dabei versuchen wir durch absichtliche Fehlbenutzung das Programm abstürzen zu lassen.

Andere Tests wie Unit- oder Integrationstests werden bei diesem Projekt nicht durchgeführt, da der Projektumfang dafür nicht ausreicht und eine Weiterentwicklung von Weep nicht gedacht ist.